2020年度部门整体支出绩效自评报告

中方县水利局

目    录

一、单位基本情况

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

（二）项目支出

三、部门整体支出绩效情况

四、存在的主要问题及下一步改进措施

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

六、其他需要说明的情况

2020年度部门整体支出绩效评价报告

根据中方县财政局《关于开展2020年度部门整体支出及项目支出绩效自评工作的通知》（中财绩〔2021〕38号）精神，我们对财政资金整体支出绩效进行了认真自评，总体自我评价是：财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。

一、单位基本情况

中方县水利局为正科级全额拨款行政单位。内设办公室、人事财务股、水资源与政策法规股（加挂县节约用水办公室牌子）、水利工程质量与运行安全监督股（加挂水旱灾害防御股牌子）、河湖管理股（加挂河长制工作股牌子）、水土保持股、行政审批服务股、农村水利水电股（加挂水库移民股牌子）8个股室。有2个独立核算的二级机构：中方县五龙溪水库管理站和中方县库区移民事务中心；5个非独立核算的二级机构：中方县水政水资源服务中心、中方县水土保持站、中方县水利水电事务中心、中方县河长制工作委员会办公室、中方县水旱灾害防御事务中心。

我局共核定编制52人，其中：行政及参公编制人员6人，事业编制人数45人，工勤编制1人。单位实有在职人员54人，其中：行政及参公在职8人，事业在职人数45人，工勤在职人数1人。退休人员46人，提前退休人员2人。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

- 基本支出的预算情况。2020年基本支出年初预算数为5185800元，调整预算数为6187048元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

- 基本支出的决算及管理情况。2020年基本支出决算数6187048元，基本支出占全年支出的10.52%，基本支出中人员经费5559450元，占比89.86%；日常公用经费627598元，占比10.14%。我局认真贯彻先有预算后有支出的原则，各项基本支出收支预算严格按照批复的项目、科目和金额执行，基本支出只用于人员经费、日常公用经费。

3、“三公”经费的预决算执行及控制情。2020年度“三公”经费年预算数为90000元，调整预算数80000元，决算数80000万元，控制率100%。“三公”经费决算数与预算数持平。具体明细如下：

单位：元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公务用车购置支出 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车运行维护费支出 | 60000 | 60000 | 0 |
| 因公出国支出 | 0 | 0 | 0 |
| 公务接待费支出 | 20000 | 20000 | 0 |
| 合 计 | 80000 | 80000 | 0 |

2020年度“三公经费”决算数80000元比2019年度“三公经费”决算数84000元减少了4000元，三公经费下降的主要原因：一是严格执行《关于进一步加强三公经费的管理意见》，按本年发生数较上年发生数只减不增原则，压缩控制三公经费支出；二是引导部门严格控制支出，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约，规范公务接待活动等；三是严格按照我局“三公”经费相关制度规定执行报销流程。

（二）项目支出

1、项目支出的预算情况。2020年年初项目支出预算数为18387200元，调整预算数为52609033.60元，预算资金为水利事业发展专项资金，主要用于我县农村饮水安全、水库除险加固、堤防建设、小河流治理、节水型社会达标建设、水旱灾害防御、河湖长制工作，水土保持、农村小水电管理等方面。

2、决算情况。2020年项目支出决算数为52609033.60元，其中农村安全饮水支出41156200元、水库除险加固和小河流治理及堤防建设支出8876913.6元、河湖长制工作支出621000元、水旱灾害防御支出631000元、节水型社会达标建设及取水核查项目支出617020元、农村小水电站增效扩容支出510000元、三角滩电站退休人员一次性生活补助68000、占补平衡奖励金128900元。

3、项目支出的管理情况。我县在专项资金管理使用上按计划、按预算安排分配和使用，专项资金使用严格按照财政预算管理和政府采购和招投标相关程序规定，依法办理相关手续，严格程序管理。实行专款专用，切实提高水利资金使用效益。项目建立台账，对资金实行全程监控，对整个项目建设过程实行跟踪管理。建立了完善的资金审批程序，制定了切实可行的实施方案，方案经批准后，不得随意更改，杜绝了资金的无序支出。

三、部门整体支出绩效情况

1、党建工作扎实开展，基层组织能力不断提升

一是重点抓好意识形态工作。局党组始终认真贯彻中央、省、市、县关于意识形态工作的决策部署，牢牢把握正确的政治方向，不折不扣地把意识形态工作落到实处。全年，我局在“手机报”、局务网站、微信群、微信公众号等网络新媒体发表、转载“正能量”信息100余条，答复怀化红网群众咨询4条。二是不断加强各支部自身建设。制定了《中方县水利局2020年党建工作划》、《主题党日活动实施方案》、《党支部“五化”建设实施方案》等工作方案，组织指导各支部平稳有序开展党建工作。三是推进学习型党组织建设。制定了《2020年党组中心组学习计划》，开展党组中心组学习12次、指导全体干部职工开展集中学习与自学，全年共购买各类学习书籍100余册，局党组成员上党课5堂、邀请上级党委领导上党课1堂、组织全体党员集中学6次、观看红色记录片2部。四是推进党建重点工作。切实做好扫黑除恶、党支部“五化”建设、党费收缴、党务公开等重点工作；将党员活动与“疫情防控”、“四城同创”、 “巡河护河”、 “防汛抗旱”等工作做到有机结合。全年共收缴党费16968.54元，无党员同志欠缴党费；组织开展形式多样的党员活动12次。五是广泛接受社会监督。全年，通过局务网站、党务政务公开栏，局党组共公开政策文件、工作流程、工作动态等信息50余条。

2、重点工作加快推进，水利基础保障能力不断增强

1.脱贫攻坚工作。紧紧围绕脱贫攻坚目标任务，组织开展4批次农村饮水安全全覆盖问题摸排整改行动; 建立健全农村饮水工程运行管护机制,出台了《中方县农村饮水安全工程运行管理实施细则》，从工程管理体制、管理机构及职责、运行管理、维修经费保障、水源水质管理、供水管理、水价核定和水费计收、考核奖惩等方面进行明确，用以规范指导全县农村饮水工程运行管护工作; 实施农村饮水巩固提升工程项目包括实施泸阳镇、花桥镇、中方镇、新建镇、铁坡镇、铜湾镇、铜鼎镇、桐木镇、接龙镇等9个乡镇26个村27处工程巩固提升，巩固和解决农村饮水1.69万人，工程预算总投资761.6万元。全面提升农村饮水水质，增强饮水安全保障，确保农村饮水安全保障率达100%，着力解决农村饮水安全当前存在的问题，巩固和拓展水利行业脱贫攻坚成果，为我县决战决胜脱贫攻坚提供坚强保障。

2.全面推进河长制。一是不断完善河湖体制，抓好基础。我县成立了由县委书记任第一总河长，县长任总河长，其他15条县级河流均由县委常委、副县长担任县级河长，并与水利、财政等34个县直单位，12个乡镇为成员组成中方县河长制工作委员会，明确了各级河道警长325名。每年安排河道保洁专项经费73万元，并将各乡镇河长办工作经费2万元和各行政村河长制工作经费5千元纳入每年的财政预算，在资金上予以保障。二是不断推进河湖治理，狠抓落实。着力开展河湖“清四乱”治理。我县于年初下发了中方县2020年第1号总河长令《关于进一步强化河长履职尽责和深入推进“清四乱”常态化规范化及日常监管的决定》，真正做的发现一处，整改到位一处今年，我县12个乡镇建成农村生活垃圾收转运站139处，确保在源头上把好关。三是非法码头渡口专项整治。根据上级相关文件精神，我县高度重视非法码头渡口整治工作，制定《中方县沅水非法码头渡口专项整治工作方案》，我县共有3处非法砂石码头、12处砂石堆放点和8处渡口。其中，1号码头（堆子码头）符合行洪、通航、环保等相关规定，正在办理相关行政审批手续，2号码头由于选址在新路河大桥下游50米，不符合《内河通航标准》要求，3号铜鼎重义溪码头也不符合相关要求，我县已于9月3日对其取缔。非法砂石堆放点内的所有砂石已完成清理。对所有非法砂石码头的岸线修复工作也已全部完成。四是不断创新河湖宣传，抓好引导。积极探索，勇于创新，创造性的开展建设了全国首个以河长制为主题的文化公园，全面展示河长制的起源、背景、任务等内容，该公园结合我县县城防洪堤工程与县城投㵲水风光带项目，总占地85000平米，总投资约1.2亿，目前，公园已建设完成80%，预计今年12月底开园；今年，中方县河长办、团县委、县志愿者协会强力推出了“我是河小青”“民间河长”“河长制雷锋青少年”“公益小天使”4个志愿者品牌，通过积极引导，已开展了形式多样的各类志愿服务项目，让更多的人成为河流的保护者，目前，4个志愿者品牌注册人数已达1.02万余人。

3.工程建设稳步推进。一是巩固提升提升农村饮水安全。印发了《中方县关于全面落实农村饮水安全管理责任的通知》，进一步明确农村饮水安全工程行政主体责任、行业监管责任、供水单位运行管理责任；通过对全县农村饮水工程质量排查和“回头看”，强化整改措施，并实时跟踪监督，确保工程正常运行。实施了铜鼎镇河东水厂、新建镇集镇水厂提质增效工程、铜湾镇水厂应急水源工程，总投资投资621.73万元，受益人口7202人。二是持续推动农田水利建设。完成了扶贫项目库农田水利工程、炉亭坳市场背后堤防溪坝新建工程、新建村溪堤改建工程竣工验收工作；完成中方县农业水价综合改革总体实施方案编制工作；按县财政下达的资金计划及时结部分农田水利水毁工程欠款。三是开展小水电清理整改工作。根据上级各部门要求，对我县境内单站装机5万KW及以下的水电站共40座进行小水电清理整改工作。委托第三方编制完成小水电站清理整改综合评估方案，呈送专家评审。综合评估结论为退出类1座，保留类1座，整改类37座。四是积极开展中小河流治理。2020年我县系统治理了太平溪和龙门河，争取中小河流生态治理中央资金1606万元，省级配套资金295万元；将十三五规划中的四水治理项目由舞水河段转向了对沅水干流的治理，2020年完成了沅水干流铜鼎镇岸坡整治工程1385米，完成中央投资600万元，省级配套资金600万，并把沅水干流四方井段和张家溪段治理工程提上日程，目前已完成可研和初步设计等工作。五是积极争取上级资金。2020年积极争取中央、省级项目资金3178万元。

4.完善农村饮水管护机制。一是成立供水工程管理机构。根据供水工程投资渠道、工程规模，明晰工程产权、经营权和管理权，明确管护主体，成立供水工程管理机构，落实专人管理，设立专帐，实行有偿使用管理，对农村供水工程实行“一户一表”，装表到位、抄表到户、计量收费，建立用水户参与的工作机制。二是推行供水成本收费。根据湘发改价商〔2015〕523号方要求，以县为单元统一进行农村供水成本测算。会同发改等部门，按照水价制定程序，综合考虑经济社会发展水平、供水成本、水资源稀缺程度、用水户承受能力等因素，制定农村供水区域指导水价，积极推行“基本水价+计量水价”的两部制水价和阶梯式水价，千人以上供水工程的水价应能覆盖供水成本，企业化运行的工程应能适当考虑利润，千人以下集中供水工程的水价，可按照当地有关规定，简化程序，由村委会、管水组织和用水户代表等协商确定。三是因地制宜合理定价。对千吨万人规模以上和千人以上供水工程，建议水价暂按目前执行的水价收缴水费；对千人以下供水工程建议指导价：重力式供水工程按1-3元/吨收缴、提水式供水工程按3-6元/吨收缴。按期实现水费收缴全覆盖。

3、水利改革发展持续深入，行业管理高效规范

1.优化行政便民，提升服务能力。一是全面清理行政权力事项清单。依照国务院和省人民政府的相关文件要求，进行了认真的梳理，我局完成行政权力138项、公共服务11项，权责清单公示发布161项，发布率100%。二是依法办理行政审批事项。积极推动了窗口行政审批工作，我局现有行政审批全部入驻政务中心水利局窗口，并在中心办理完成，坚决杜绝“两门受理”和“体外循环”等现象。建立了行政审批工作台帐，今年以来窗口受理行政许可事项65件，办结65件。

2.加大水行政执法，提升行政效能。一是加强执法人员业务能力培训。派出人员多次参加省、市组织的执法工作培训。提高了水政监察、水土保持、河道治理等执法人员业务水平，夯实了执法工作基础。二是加强水行政执法力度。全年调处水事纠纷10起、协商解决3起、立案查处1起，完成沅水河全面禁采和清障工作。开展水土保持执法监督检查12批次，下达各类执法文书72份。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

完全的精准预算执行位到位，预算管理、支付业务水平有待提高。进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，拓宽思路，改进完善财务管理。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，按照县财政部门统一部署，我局2020年度部门整体支出绩效自评情况将在中方县政府门户网站公开，接受社会监督。根据部门整体支出绩效评价要求、设定的评分标准，2020年度我局综合得分为93分。

六、其他需要说明的情况

无

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效评价指标评分表

附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：中方县水利局

| 财政供养人员情况 | 编制数 |  | 2020年实际在职人数 |  | 控制率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 52 |  | 54 |  | 100% |  |
| 经费控制情况 | 2019年决算数 |  | 2020年预算数 |  | 2020年决算数 |  |
| 三公经费 | 8.4 |  | 8 |  | 8 |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 6.4 |  | 6 |  | 6 |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |  |  |  |
| 公车运行维护 | 6.4 |  | 6 |  | 6 |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |  |  |  |
| 3、公务接待 | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
| 项目支出： | 964.51 |  | 1838.72 |  | 5260.9 |  |
| 1、业务工作专项 |  |  | 0 |  | 27.29 |  |
| 2、水利运行维护专项 | 203.78 |  | 65.1 |  | 83.6 |  |
| 3、水利发展建设专项 | 760.73 |  | 1773.62 |  | 5150.01 |  |
| 公用经费 | 81.54 |  | 81.61 |  | 62.76 |  |
| 其中：办公经费 | 21.58 |  | 9.44 |  | 32.2 |  |
| 水费、电费、差旅费 | 13.25 |  | 7.68 |  | 5.35 |  |
| 会议费、培训费 | 2.02 |  | 4 |  | 5 |  |
| 政府采购金额 | —— |  |  |  |  |  |
| 部门基本支出预算调整 | —— |  |  |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况 （2020年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 厉行节约保障措施 |  |  |  |  |  |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2

部门整体支出绩效评价指标表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 10 | 预算配置 | 10 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 3 |
|  |  |  |  | “三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 5 |
| 过 程 | 60 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5 |
|  |  |  |  | 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 0 |
|  |  |  |  | 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
|  |  |  |  | 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
|  |  | 预算管理 | 40 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 8 |
|  |  |  |  | “三公经费”控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 7 |
|  |  |  |  | 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 6 |
| 过程 |  | 预算管理 |  | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 |  | 8 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |  | 6 |
|  |  |  |  | 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 |
| 产出及效率 | 30 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2020年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）*8 |  | 8 |
|  |  | 履职效益 | 10 | 经济效益 | 5 | 对经济发展带来的直接影响和间接影响。 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 5 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 5 | 对社会发展带来的直接影响和间接影响。 |  | 5 |
|  |  |  | 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 |
|  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 93 |